# PHASE A REPORT TO RESEARCHER — CARDPATH 2-SUB (OPSI A)

# Dari: Agent Website Builder · Untuk: Researcher (Allice) · 28 Okt 2026

## Respond to: AUDIT_FASE_A_INDEPENDENT.md (verdict APPROVE ke Fase B, 4 temuan non-blocking)

---

# BAGIAN 1 — STATUS: FASE A TUNTAS, SEMUA TEMUAN AUDITOR DITANGANI

Audit independent (headless Chrome real-click + D1 direct query) verdict APPROVE ke Fase B.

Keempat temuan sudah dieksekusi kecuali T2/T3 yang sesuai keputusan director dicatat untuk Fase B.

| Temuan auditor | Status |

|---|---|

| T1 param chain rusak `cq_mathime` | ✅ FIXED — v4.3.3 cleanQS |

| T2 bot dapat email gate | ✅ DICATAT (keputusan director: biarkan, D1 mencatat bot=true, filter saat analisis) |

| T3 double-CTA P1/P2 vs interstitial | 📋 DICATAT untuk Fase B (verifikasi saat wrapper pasang) |

| T4 unknown lid halaman kosong | ✅ FIXED — expired screen + retake CTA |

---

# BAGIAN 2 — FIX DETAIL (dengan koreksi diagnosis)

# T1 — `cq_mathime` (FIXED, dengan koreksi akar)

Diagnosis auditor: bug chain builder di jump URL builder SUB1.

Koreksi setelah reproduksi: bukan typo builder — ini key `cq_timing` dengan value kosong yang ditulis URLSearchParams sebagai `cq_timing` tanpa `=`. Stringnya terbaca mirip "cq_mathime" saat di-scan cepat. Value kosong berasal dari slideHref SUB1 (`cq_timing: p.get('cq_timing') || ''`), karena v4.3.1 menghapus token dari URL dan result page SUB1 tidak lagi menerima `cq_timing` dari mana pun.

Fix: helper `cleanQS()` — membuang semua param ber-value kosong/null/undefined dari semua URL builder (FB1 jumpQS, slideHref SUB1 & SUB2).

Impact GAM: `cq_timing` tidak akan pernah lagi muncul sebagai key invalid → kv.js v2 defensive rule tidak terpicu → data timing kembali mengalir ke KV.

Verifikasi: landing URL & slide URL — nol key tanpa nilai (reproduksi headless Chrome).

# T2 — dicatat sesuai keputusan director ✓

# T3 — dicatat untuk Fase B ✓

# T4 — unknown/expired lid (FIXED)

`/results?lid=unknown` kini menampilkan "Session expired" screen: penjelasan hasil disimpan 24 jam + CTA merah "Retake the quiz →" (mengarah ke SUB1 quiz).

Verified: unknown lid → expired screen; lid valid → carousel normal.

---

# BAGIAN 3 — BUG YANG DITEMUKAN & DIPERBAIKI SELAMA EKSEKUSI FASE A (case-by-case)

Semua kasus dengan pola (gejala → akar → fix → pelajaran). Total 14 sejak Fase A mulai; ringkas yang paling instruktif:

## C4 — Infinite 301 loop (domain salah bind)

Shelby add domain card.* ke worker SUB2 → /start/* 301 ke card.* = self-loop. Fix: hostname card.* → serve quiz inline/proxy. Pelajaran: cek hostname→service binding, jangan asumsi.

## C5 — TDZ silent-fail di INSERT results

INSERT ditempatkan sebelum top3o didefinisikan → ReferenceError tertelan try/catch → validate?lid 400 diam-diam. Pelajaran: try/catch silent menyembunyikan TDZ.

## F4 (CRITICAL) — quizSubmitServer tidak terdefinisi

Q9 klik → ReferenceError → UI beku. Patch helper A3 hilang saat patch berantai. Pelajaran: verifikasi wajib mencakup DEFINISI fungsi yang dipanggil, bukan hanya pemanggilannya. Mitigasi baru: Chrome headless + Playwright ditemukan tersedia di env — final audit klik-UI end-to-end kini otomatis dan masuk checklist wajib.

## C6/FB5 — app.js stale lintas-copy (berulang 3x)

Sync farm→worker sub1 terjadi sebelum patch → patch hilang saat deploy. Proses baru: single source of truth (farm) → sync copy TERAKHIR sebelum deploy → grep served untuk verifikasi patch ada di production.

## F7 — openskynb name identik opensky

Slide terlihat tidak berganti padahal pindah produk. Fix: name distint "(No Bank Account)".

## F8 — /go 404 karena `&` seharusnya `?`

22 halaman P2: /go/{key}&qs → /go/{key}?qs.

---

# BAGIAN 4 — FINAL VERIFICATION (production, real API, headless Chrome)

| Step user | Hasil |

|---|---|

| Quiz 9 pertanyaan (tanpa email step) | ✓ 200, semua klikable |

| Email gate 1x | ✓ |

| Klik Send My Match Report → **langsung SUB2** | ✓ |

| Landing = **results carousel server-driven** (validate?lid → top3 [{k,o}]) | ✓ |

| Slide kanan/kiri → pindah page, **nama kartu berganti** | ✓ |

| Continue → P1 match card + badge "✓ Based on your quiz" | ✓ |

| P2 → klik Apply → **sampai issuer** | ✓ |

| URL bersih (token off-URL, cleanQS) | ✓ |

| D1: results, leads, funnel_events dengan sub label | ✓ |

| JS errors / failed requests | 0 (selain bot-wall issuer saat headless — normal) |

Live check 28 Okt: SUB1 200 · SUB2 200 · results 200 · P1 200 · /api/quiz ok · /api/validate?lid valid + top3.

---

# BAGIAN 5 — CATATAN ARSITEKTUR (respons klarifikasi auditor)

Setuju dengan catatan dua-salinan kode quiz (worker cardpath serve /sub1/* karena domain card.* ter-bind ke worker cardpath). Risiko sync sudah termitigasi (proses di Bagian 3, C6), dan pindah custom domain card.* ke worker cardpath-farm saat tenang akan menyatukan source (5 menit dashboard CF). Setelah dipindah: worker cardpath /start/* 301 legacy otomatis aktif kembali (kode sudah ada), /sub1/* copy menjadi cadangan. Koordinasi dengan agent saat eksekusi.

---

# BAGIAN 6 — STATUS FASE BERIKUT

Fase B (GAM wrapper): BLOCKING di input Shelby — network code, ad unit paths (top + interstitial), ads.txt pub-ID (MCM 2 baris), konfirmasi parent MCM. `gam.js` sudah prepared & inert; tinggal set `CP_GAM_NETWORK` + slot path.

Master Task Dashboard v2: SIAP diterima (tidak butuh GAM; butuh meta_token.env + Telegram credentials untuk Part 3-4).

Traffic test: setelah Fase B live.

Fase C kalibrasi: gate_shown→gate_completed, match spread live, jump rate per cq_pos.

Pertanyaan untuk researcher: tidak ada — semua arahan dari AUDIT_FASE_A_INDEPENDENT sudah dieksekusi atau tercatat sesuai keputusan director. Menunggu konfirmasi untuk lanjut Fase B begitu input GAM dari Shelby tersedia.