# REVISION_BRIEF_V3 — QUIZ PROFILING REDESIGN

# Draf untuk review Researcher · 24 Okt 2026 · Status: MENUNGGU APPROVAL

Penulis: Allice (agent builder) · Trigger: temuan testing langsung Shelby (§1)

Baca dulu: REVISION_BRIEF_V2.md (arsitektur SUB1×SUB2, masih berlaku kecuali diubah di sini)

Referensi metodologi: quiz-profiling-methodology-v3-oct2026.md (di skill display-arbitrage/references)

---

# BAGIAN 1 — HISTORI CASE: MENGAPA PERENCANAAN INI DIPERLUKAN

# 1.1 Kronologi pengujian Shelby (24 Okt 2026, dari log server demo)

Pengujian dilakukan lewat tunnel demo v2 (https://…trycloudflare.com), IP tunggal,

beberapa putaran journey penuh: /start → quiz → hasil → jump → P1 → P2 → /go.

#  |  Aksi Shelby  |  Yang terjadi di sistem  |  Yang Shelby lihat

1  |  Journey lengkap pertama (quiz dijawab cepat, ±15-18 dtk, email diisi)  |  `quiz_complete` score dikira-kira, tetap lolos; funnel jalan sampai outbound  |  Funnel bekerja

2  |  Journey kedua — quiz dijawab cepat (user paham pertanyaannya)  |  `fraud_flag: too_fast` (total quiz <20 dtk) → skor dipaksa ≤39  |  Result muncul TAPI tanpa tombol jump — terasa "berhenti mendadak"

3  |  Journey ketiga+ (pengujian berulang)  |  `ip_watchlist` aktif (≥3 quiz_complete/jam dari IP sama) → submission berikutnya dipaksa jalur sekunder 24 jam  |  Setelah input email, hasil masuk jalur sekunder — yang Shelby laporkan sebagai "selalu error response"

Log server yang membuktikan (event dari lid Shelby sendiri):

quiz_answer ×6 (lid cp_mvmgabd1yt5t) → email_optin

quiz_complete: matched=opensky, odds=medium, score=39   ← skor dipaksa oleh flag

fraud_flag: 1                                           ← too_fast

Journey-nya TIDAK error secara teknis — hasil tetap tampil. Yang gagal adalah

KEPUTUSAN GATE: user asli berprofil valid diklasifikasikan tidak-qualified

karena dua sinyal perilaku yang salah desain.

# 1.2 Diagnosis teknis (audit Allice, sebelum riset metodologi)

1. Sinyal too_fast invalid untuk quiz simple. Kecepatan input hanya

membedakan bot (sub-detik/pertanyaan) dari manusia. Quiz 6 pertanyaan simple

dengan opsi tap = PASTI selesai 15-20 detik bagi user yang tahu situasinya

sendiri. Menghukum kecepatan = menghukum kejujuran.

2. Skor v2 mencampur FIT dan INTENT dalam satu angka yang bisa dikompensasi

silang (email +20 bisa menutupi profil lemah, dst) — bertentangan dengan

model industri (behavioral vs demographic scoring terpisah; HubSpot/Artemis).

3. IP watchlist toleransi-nol menghukum user asli yang testing berkali —

persis skenario QA Shelby dan (lebih penting) skenario user sungguhan yang

membandingkan jawaban.

4. Kontradiksi salah definisi: goal "build from scratch" + skor 670+ tidak

kontradiksi (orang rebuild punya skor lama baik); flag salah itu juga

menurunkan skor user yang sah.

5. UX gap: ketika dipaksa jalur sekunder oleh anti-fraud, tidak ada

penjelasan — user bingung, kesannya "error" (persis laporan Shelby).

# 1.3 Pelajaran (dinyatakan Shelby, dikuatkan teori — §2)

> "By experience memang punya potensi mengisi secepat itu jawaban quiz-nya,

> karena pertanyaannya simple dan bisa langsung dijawab."

> — enginem harus menilai KUALITAS PROFIL dari hasil profiling, bukan kecepatan.

> Jika profil berkualitas → jalur sub monetisasi; jika tidak → berhenti di

> end-of-journey sub1. Maka: pertanyaan harus dibuat CUKUP DALAM untuk profiling.

---

# BAGIAN 2 — DASAR TEORI & METODOLOGI (ringkas; detail di referensi)

# 2.1 Behavioral vs Demographic scoring (industri standar)

FIT (demographic: situasi skor, deposit, penghasilan, rekening) = floor —

menyaring yang tidak pernah cocok dengan produk mana pun. Bobot industri:

~50% starter model, turun ke ~20% setelah tuning.

INTENT (behavioral: email opt-in, timing, kalkulator, repeat) = routing —

menentukan siapa dieksekusi sekarang. Bobot: 60-80% setelah tuning.

Recency = sinyal behavioral terkuat (aksi hari ini >> minggu lalu; studi

Oldroyd: peluang qualifikasi 21× lebih tinggi di-follow-up <5 menit).

Fit-only stall di handoff; behavior-only meng-skore job-seekers. Kombinasi

dENGAN gate terpisah yang benar.

# 2.2 Zero-party data & pertanyaan yang layak (youengage/Iterable)

Rule emas: setiap pertanyaan harus memengaruhi match, email sequence,

routing, atau floor GAM. Kalau tidak → buang.

4 area sinyal terkuat: current situation · main problem · readiness (timing)

· context. Readiness = pembeda #1 antara actively-shopping vs penasaran.

# 2.3 Survey methodology (Qualtrics/Krosnick)

Urutan funnel: umum → spesifik → sensitif → commitmen. Deposit/penghasilan

JANGAN pertama (anchoring uang); email selalu terakhir.

Fatigue: atensi menurun setelah peak awal → maksimal ~8 pertanyaan profil +

email; satu layar per pertanyaan (sudah ✓ di v2).

Kualitas responden dideteksi dari KONTRADIKSI jawaban (definisi benar), bukan

kecepatan.

# 2.4 Benchmark untuk KPI (Interact n=100jt leads; ConvertFlow n=1.063 funnels)

Quiz start→finish: 65% · start→lead: 40,1% (stabil sejak 2014)

Quiz landing capture: 11,28% dari visitor; engagement 23,84%

KPI v3: completion ≥60% · flag rate (anti-fraud) <5% · email opt-in ≥35% dari

finisher · jump rate ≥25% dari finisher qualified

---

# BAGIAN 3 — DESAIN QUIZ v3 (draf — mohon review definisi pertanyaan)

# 3.1 Prinsip

1. Skor = kualitas profil (jawaban), bukan perilaku input

2. Dua track terpisah: FIT (floor) × INTENT (routing); JUMP = keduanya lulus

3. Bot-filter = biner terpisah (tidak menyentuh skor)

4. Setiap pertanyaan wajib memengaruhi keputusan

5. Urutan funnel: umum → spesifik → sensitif → commitmen

# 3.2 Pertanyaan (8 + email) — DRAF, mohon researcher review redaksi & opsi

#  |  Pertanyaan (draft EN)  |  Track  |  Fungsi

Q1  |  Have you checked or applied for a card in the last 30 days? [Never checked / Checked pre-qualification only / Applied and was declined]  |  INTENT  |  Regency — active shopper vs penasaran; routing alts

Q2  |  When are you planning to apply? [Looking right now / Within 1-2 months / Just researching]  |  INTENT  |  Timing — pembeda #1 buyer vs researcher; KV cq_timing

Q3  |  Credit score situation? [Don't know / No score yet / Below 580 / 580-669 / 670+]  |  FIT  |  Match dasar; KV cq_pos

Q4  |  Major negative marks? [None / Past, resolved / Active]  |  FIT  |  Bankruptcy routing

Q5  |  One-time deposit you could set aside? [$0 / Under $100 / $100-200 / $200-500 / $500+]  |  FIT  |  Daya beli; granularitas floor GAM; KV cq_dep

Q6  |  Do you have steady income landing in a bank account? [Yes, regular paycheck / Yes, irregular / No]  |  FIT  |  Kemampuan bayar — kualitas lead di mata issuer

Q7  |  US checking account? [Yes / No]  |  FIT  |  Routing OpenSky

Q8  |  Main goal for the next 12 months? [Start from zero / Rebuild after setbacks / Earn rewards while building / Graduate to premium]  |  FIT  |  Routing konten; KV cq_goal

Q9  |  Email (opsional, double opt-in, hasil tetap tampil)  |  INTENT  |  Komitmen terbesar

Urutan mengikuti funnel methodology: regency/timing (umum, non-sensitif) →

situasi kredit → keuangan (sensitif, SETELAH deposit membuka topik uang) →

commitmen email terakhir.

# 3.3 Scoring

FIT SCORE (0-50), threshold ≥30:

Score situation: none/unknown 10 · bad 10 · fair 13 · good 15

(semua lulus — produk kita second-chance; yang membedakan adalah MATCH)

Deposit: $0=0 · <$100=6 · $100-200=10 · $200-500=13 · $500+=15

Income: regular 12 · irregular 6 · none 0

Checking: ya 5 · tidak 5 (netral — OpenSky jalurnya)

Kontradiksi NYATA (definisi baru, mohon review):

a) goal "graduate premium" + no-score + never-checked + timing "just researching" = -10

b) active bankruptcy + goal "rewards while building" = -10

c) deposit $500+ + income "none" = -5 (perlu verifikasi)

INTENT SCORE (0-50), threshold ≥35:

Email double opt-in: +25

Timing: now +15 · 1-2 bulan +8 · research +2

Applied & declined 30 hari: +10

Kalkulator dipakai setelah hasil: +10

Repeat visit (lid lama): +5

Gate: JUMP = FIT≥30 AND INTENT≥35 · Email-first = FIT≥30 AND INTENT 20-34 ·

Edukasi murni = FIT<30 (profil tidak realistis untuk produk mana pun di daftar)

Bot-filter (biner, terpisah): <2 dtk/pertanyaan ATAU pola jawaban identik

ATAU webdriver → secondary paksa; IP ≥3/jam → challenge/captcha, bukan blokir.

# 3.4 Dampak ke sistem lain

KV GAM baru: cq_timing (now/soon/research), cq_regency (30d/never) —

Tahap 3 floor rules makin granular

Email sequence: routing pakai timing (now → E0 langsung apply guide;

research → E0 edukasi dulu)

Console: breakdown funnel per timing & regency → bahan lookalike Meta

P2/outbound tidak berubah (param chain sama, tambah cq_timing & cq_regency)

# 3.5 KPI definisi sukses v3

Quiz completion ≥60% (benchmark 65%)

Flag rate anti-fraud <5% (baseline v2: jauh lebih tinggi — salah-flag user asli)

Email opt-in ≥35% dari finisher (benchmark 40%)

Jump rate ≥25% dari finisher; cost per jump < cost per lead mentah

Distribusi jalur (target arah): JUMP 25-40% · email-first 25-35% · edukasi 30-45%

---

# BAGIAN 4 — PERENCANAAN EKSEKUSI (setelah approval researcher)

# Fase A — Koreksi mendesak (bug, bisa paralel dengan review)

Item  |  Perubahan  |  Lokasi

A-1  |  Pesan penjelasan di jalur sekunder: kenapa jump tidak muncul (anti-fraud/profil) — hilangkan efek "error" yang dialami Shelby  |  start/result.html

A-2  |  `?qa=1` test-bypass anti-fraud utk review internal (tidak mempengaruhi user)  |  app.js

A-3  |  IP watchlist: dari blokir total → challenge (tanpa captcha lib: jeda 10 dtk + konfirmasi)  |  start/quiz.html

# Fase B — Implementasi v3 (setelah researcher OK definisi pertanyaan)

Step  |  Kerjaan  |  Estimasi

B-1  |  QUIZ array baru 8+1 + vals + auto-advance & micro-copy why-we-ask per pertanyaan baru  |  0.5 hari

B-2  |  fitScore() + intentScore() + gate AND; hapus speed dari skor; bot-filter biner  |  0.5 hari

B-3  |  quizMatch v3: regency & timing masuk logika match + alts  |  0.5 hari

B-4  |  KV wrapper: cq_timing, cq_regency  |  0.25 hari

B-5  |  Email routing v3 (E0 varian now vs research) — stub dulu di demo  |  0.25 hari

B-6  |  Console: breakdown per timing/regency  |  0.25 hari

B-7  |  QA: matrix jawaban×gate, benchmark vs KPI, journey penuh Shelby test  |  0.5 hari

Total ±2.75 hari kerja agent.

# Fase C — Data & iterasi (post-deploy)

Minggu 1-2: kumpulkan distribusi FIT/INTENT aktual → kalibrasi threshold

(30/35 adalah hipotesis; kalibrasi dari data, bukan angka teori)

Minggu 3: review flag rate & false-positive rate (bila user asli masih

ter-flag >5% → longgarkan rule, jangan tambah rule)

Output untuk researcher: distribusi jawaban per pertanyaan → kandidat

pertanyaan yang tidak diskriminatif (semua jawaban seragam) dihapus/diganti

# Fase D — Pertanyaan terbuka untuk researcher (mohon jawab di review)

1. Redaksi Q1-Q8 — ada yang ambigu atau bisa disalahartikan user US?

2. Opsi jawaban — sudah MECE (mutually exclusive, collectively exhaustive)?

3. Kontradiksi (3.3) — definisi a/b/c sudah tepat? ada kombinasi lain?

4. Threshold 30/35 — setuju sebagai starting point sebelum kalibrasi data?

5. Apakah Q6 (income regularity) aman secara compliance FCRA/fair-lending

framing (kami framing-nya "income landing in account", bukan nominal)?

6. Apakah pertanyaan regency Q1 berisiko bikin user merasa dihakimi (denied

baru-baru ini = sensitif)? Kalau iya, alternatif redaksi?

---

# BAGIAN 5 — LAMPIRAN: PERUBAHAN vs v2

Elemen  |  v2  |  v3  |  Alasan

Pertanyaan  |  6 + email  |  8 + email  |  Depth profiling; semua berfungsi

Kecepatan dalam skor  |  -15/force  |  Dihapus dari skor; bot-filter biner  |  Salah sinyal (kasus Shelby)

IP watchlist  |  Blokir total  |  Challenge + reset per jam  |  Kasus Shelby; user asli ikut kena

Kontradiksi  |  build+670 = flag  |  Definisi baru (3.3)  |  Definisi lama salah

Struktur skor  |  Satu angka 0-100  |  FIT × INTENT (gate AND)  |  Standar industri; cegah kompensasi silang

KV baru  |  —  |  cq_timing, cq_regency  |  Floor GAM granular; lookalike Meta

KPI  |  completion ≥50%  |  completion ≥60%, flag <5%, jump ≥25%  |  Benchmark nyata (§2.4)

Status: draf. Tidak dieksekusi sebelum researcher menjawab Bagian 4-D.